Umowa nr ……. / 2017

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w Żychlinie w dniu  …….…...... 2017 roku pomiędzy

„Union Chocolate” Spółka z o.o. w Słońsku Dolnym, 87-800 Słońsk Dolny 3A, adres dla korespondencji: 99-320 Żychlin, Al. Racławickie 6, NIP 854-20-36-872, REGON 811920394, Nr KRS 0000169387  reprezentowanym przez:

Ferdynanda Terleckiego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej „Zamawiającym” a,

……………………………………………  z siedzibą  …………………………………….., wpisanym do KRS   pod numerem ……………………….. NIP: ……………………………………,  REGON: ………………………………. reprezentowanym przez :

1.

zwanym dalej  „Wykonawcą„

Niniejsza Umowa została zawarta w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, która powstała z uwzględnieniem warunków i zasad wykonania robót określonych przez Zamawiającego i zawartych w Opisie Przedmiotu Umowy.

Zamawiający zamierza realizować zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Czekolada Twoich marzeń. Nowa Technologia. Nowa produkty z ziaren kakaowca” nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach Działania 3.2 Wsparcie Wdrożeń wyników praca B+R, poddziałanie 3.2.1 Badanie na rynek.

§ 1.  OPIS PRZEDMIOTU UMOWY I ZAKRES ROBÓT

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację części zadania inwestycyjnego w postaci: Budowa Hali Produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym, Budowa hali magazynowej, zbiornika wód opadowych wraz z układem komunikacji wewnętrznej i infrastrukturą techniczną zgodnie z Decyzją o zmianie pozwolenia na budowę Starosty Kutnowskiego AB.6740.1534.547.2013 z dnia 08.11.2016 roku, której przedmiotem jest  budowa hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym przedstawiający  zmiany charakterystycznych parametrów budynku w zakresie:

- budowa hali magazynowej,

- zmiana lokalizacji zbiornika wód opadowych,

- zmiana układu komunikacji wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną.

2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Zapytaniu Ofertowym nr 1/01/2017 z 10.02.2017r., stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, w skład którego wchodzą:

a) Projektowa dokumentacja wykonawcza;

3. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z Umową wraz z załącznikami, z przepisami prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi ścisły związek z jego realizacją oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Strony niniejszej Umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i jej załącznikami.

5. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją i otrzymał od Zamawiającego informacje i dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy. W związku z powyższym żadne zgłoszone przez Wykonawcę zastrzeżenia dotyczące terenu budowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót, bądź terminu zakończenia poszczególnych elementów wykonywanych robót.

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem swojej oferty, która stanowi podstawę do zawarcia niniejszej Umowy, sprawdził, przy dochowaniu należytej staranności, prawidłowość, kompletność dokumentacji wskazanej w pkt 2 niniejszego paragrafu otrzymanej od Zamawiającego oraz że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, standardem projektowanych robót oraz że przyjmuje przedmiot Umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji i uzgodnień za określone umownie wynagrodzenie.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych oraz robót dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. W sytuacji, gdyby w trakcie realizacji inwestycji wykonanie niektórych robót okazało się zbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji, Zamawiający może, po uzgodnieniu z Wykonawcą, podjąć decyzję o ich zaniechaniu. Jako roboty zaniechane rozumieć należy także dostarczenie przez Wykonawcę materiałów.

8. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji materiałów i urządzeń przeznaczonych do wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą Umową. Akceptacja ze strony Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów jakichkolwiek norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.

9. Zastosowane i dostarczane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy materiały i urządzenia powinny być zgodne z określonymi w specyfikacji oraz polskimi normami (lub innymi normami obowiązującymi w miejscu wykonania niniejszej Umowy), warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z polską normą i wyniki badań. Ponadto, materiały i urządzenia winny spełniać wymagania określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1570).

10. Wykonywanie robót i innych świadczeń określonych harmonogramie obejmuje po stronie Wykonawcy również dostawy, wyładunek wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń wraz z wszelkimi dokumentami łącznie z ich składowaniem na terenie budowy, montażem, rozruchem.

11. Wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszej Umowy, po podpisaniu obustronnie odpowiednich protokołów przekazania, do przyjęcia, a w razie potrzeby – do przejściowego magazynowania dostarczonych przez Zamawiającego materiałów, z uwzględnieniem odpowiedzialności Wykonawcy za utratę i uszkodzenie tak przekazanego mienia. Tryb przekazania i sposób magazynowania winien być uzgodniony z Wykonawcą w drodze porozumienia zawartego w formie pisemnej.

12. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w Ofercie i harmonogramie, zarówno z inicjatywy Zamawiającego. Będą to np. następujące okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację lub konserwację wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych lub użytkowych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo dopuszczalna jest zmiana producenta poszczególnych materiałów pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Zgoda Zamawiającego musi być każdorazowo wyrażona w formie pisemnej.

§2

TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Realizacja  przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi w terminie:

a) rozpoczęcie:  ………………………..

b) zakończenie:

-  w zakresie wszystkich robót budowlanych poza robotami wykończeniowymi ……………………

- w zakresie robót wykończeniowych po instalacji linii technologicznych nie później niż w terminie do dnia …............................. .

2. Termin zakończenia robót może zostać przedłużony przez strony niniejszej Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku: wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wystąpienia siły wyższej, wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zmiany przez Zamawiającego, w wyniku decyzji podmiotów niezależnych od Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na zmianę terminu i kolejności realizacji poszczególnych etapów robót pod warunkiem, że zmiana taka nie doprowadzi do opóźnienia realizacji poszczególnych etapów w terminach określonych.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uzgodnione terminy wykonania robót mogą zostać przedłużone o czas trwania przestojów. W przypadku zaistnienia opóźnienia tego rodzaju Wykonawca poinformuje o tym na piśmie Zamawiającego.

§3

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie całego przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe

- netto w wysokości:

- brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości …………………………… złotych (słownie: ………………..).

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w Załączniku nr 1, zawiera ono także koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty dostawy materiałów budowlanych i urządzeń, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty uzyskania wymaganych prawem lub umową zezwoleń, decyzji etc. oraz innych kosztów wynikających z realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie.

3. Strony niniejszej Umowy nie mogą zmienić ceny wykonania przedmiotu Umowy, poza wypadkami określonymi w niniejszym paragrafie.

4. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę cyklicznie w ramach stopnia zaawansowania robót w oparciu o harmonogram rzeczowy. Podstawę zapłaty za fakturę stanowić będzie załączony do faktury protokół częściowy podpisany przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, na numer rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę w treści faktury. Faktura będzie wystawiona na: „Union Chocolate” Spółka z o.o. w Słońsku Dolnym, 87-720 Słońsk Dolny 3A, a doręczona na adres: 99-320 Żychlin, Al. Racławickie 6.

6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie za fakturę, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

8. Wszelkie inne rodzaje robót oraz zwiększone oraz inne koszty niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz roboty zamienne, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy, a także roboty i materiały zaniechane, mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania robót zaniechanych lub dostawy materiałów. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonanie wszelkich prac, na których wykonanie lub zaniechanie nie wyraził zgody Zamawiający.

9. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu, a regulowane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem.

10. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w umowie odbywać się będzie fakturami wystawianymi po wykonaniu, każdorazowo po zakończeniu etapu realizacji inwestycji, w ramach, którego roboty te zostały wykonane, a regulowane będą w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru danego etapu wraz z fakturą, oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem zwanym różnicowym, wykonanym w oparciu o następujące założenia:

a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc tej, która miała być pierwotnie wykonana;

b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej;

c) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami;

11. Wyliczenie robót (materiałów) zaniechanych odbywać się będzie w taki sam sposób, jak wyliczenie ceny robót (materiałów) pierwotnych opisane w ust. 10.

§4

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej (przynajmniej jeden komplet, dokumenty formalno-prawne, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy – w terminie do 3 dni od podpisania Umowy. W przypadku wystąpienia wątpliwości podstawą roszczeń będzie dokumentacja w wersji papierowej.

b) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy i protokolarne przekazanie placu budowy;

c) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

d) dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu – najpóźniej w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia do odbioru;

e) zapłata za należycie wykonane i odebrane roboty;

f) wskazanie i zapewnienie punktów poboru wody i energii na czas trwania inwestycji.

2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności: ich jakości, terminowości wykonania i użycia właściwych materiałów oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej, harmonogramie, w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz w innych dokumentach składających się na niniejszą Umowę.

3. Wykonawca umożliwi w każdym czasie przeprowadzenie kontroli wykonania przedmiotu umowy przez wszelkie instytucje, a w tym instytucje finansujące

4. Zamawiającemu służy prawo do odstąpienia od umowy na każdym etapie, w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje zakres zleconych prac niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlana oraz zachodzi obawa o możliwości niedotrzymania terminu wykonania robót.

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej ustaleniami, Ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

2. protokolarne przejęcie placu budowy i przygotowanie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy oraz pełnienie dozoru terenu budowy i organizacji zaplecza techniczno-socjalnego. W przypadku organizacji i utrzymania placu budowy przez Zamawiającego, Wykonawca obciążony będzie z tytułu poniesionych kosztów w rozliczeniu comiesięcznym,

3. zapewnienie kierownika budowy,

4. zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Niewykonanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż Wykonawca zobowiązany będzie do odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt;

5. uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników (w tym: wyznaczenia dróg dojazdowych do placu budowy) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i kosztów z tym związanych;

6. wykonanie we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przyległych do terenu budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz dokonanie wdrożenia i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji;

7. wykonanie wszelkich niezbędnych oznakowań i zabezpieczeń terenu budowy, bądź czasowej organizacji ruchu;

8. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej,

9. bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna na własny koszt;

10. utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą miejską i innymi służbami publicznymi. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe obowiązki innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę w formie potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

11. zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych i otaczających teren budowy przez innych Wykonawców lub podwykonawców celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku powstania szkód na skutek nienależytego wykonania powyższych obowiązków, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztem usunięcia szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

12. wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a zwłaszcza Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej Umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić używanie przez pracowników ubrań ochronnych i identyfikatorów imiennych;

13. bezwzględne przestrzeganie technologii wykonywania robót;

14. zabezpieczenie już wykonanych prac przed uszkodzeniem, kradzieżą, w tym również przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych;

15. zapewnienie ochrony fizycznej placu budowy,

16. ponoszenie odpowiedzialności za mienie wnoszone na teren budowy;

17. przygotowanie zaplecza budowy, tj. zaplecza budowlanego i socjalnego, odpowiednich pomieszczeń magazynowych na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontowanie liczników poboru energii elektrycznej i wody, ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.

§6

POSTANOWIENIA WOBEC PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie niniejszej Umowy lub jej części podwykonawcom za pisemną zgodą Zamawiającego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot niniejszej Umowy, jak za własne działania, zachowania i zaniedbania.

3. Podwykonawca wraz z Wykonawcą ponoszą w stosunku do Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za działania, zachowania i zaniedbania w zakresie realizacji powierzonej do wykonania części przedmiotu niniejszej Umowy.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie do udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§7

ODBIÓR ROBÓT

1. Ustala się przeprowadzanie następujących rodzajów odbiorów:

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu,

b) odbiory częściowe,

c) odbiór końcowy, który nastąpi po całościowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru.

3. Wraz ze zgłoszeniem odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą dokumentację z wykonania przedmiotu niniejszej Umowy (tzn. atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., gwarancje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa) pod rygorem odmowy odbioru prac i odmowy zapłaty wynagrodzenia.

4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi w maksymalnym terminie 3 dni roboczych od poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę na adres …........................... o gotowości do odbioru.

5. Odbiory częściowe będą następowały w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę na adres …..................................... o gotowości do odbioru.

6. Odbiór końcowy prac objętych niniejszą umową zostanie dokonany w terminie do 14 dni po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości do odbioru.

7. Z każdego odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót. Odbiór uznaje się za dokonany po podpisaniu przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną protokołu odbioru. Każdy odbiór odbywa się przy udziale Zamawiającego.

8. Rzeczywistym terminem zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

9. Podpisanie bezusterkowe protokołów nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad, które ujawnią się później oraz z tytułu rękojmi i gwarancji.

10. Jeżeli zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

a) Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad (wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem) i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

b) jeżeli bezskutecznie upłynie termin usunięcia wad wyznaczony zgodnie z pkt. a ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy na zasadach określonych w §12 niniejszej Umowy lub żądać należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy po raz drugi, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu powierzy wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8

ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ USUNIĘCIA WAD I USTEREK

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci kaucji w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Kaucja będzie przez Wykonawcę wpłacana na rzecz Zamawiającego w wysokości odpowiadającej 5% kwoty z każdej faktury i wpłacana w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury. Dopuszcza się możliwość zamiany kaucji w formie pieniężnej na  gwarancje bankowe.

2. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 wygaśnie z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin: …..........................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie Wykonawcy zwrócone w terminach i wysokościach jak niżej:

a) 70 % wniesionej kaucji w terminie 21 dni od daty odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

b) 30% wniesionej kaucji w terminie 14 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji, wypłaconej po uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy.

§9

GWARANCJA JAKOŚCI WYKONANIA

1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wykonania robót objętych niniejszą Umową i udziela Zamawiającemu gwarancji, że prace wykonane przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców nie będą miały żadnych wad, a w szczególności Wykonawca odpowiada za roboty wykonane niezgodnie z parametrami, normach, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.

2. Na roboty objęte niniejszą Umową Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …... lat.

3. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy. Przewidywany termin: …...............................

4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady przedmiotu niniejszej Umowy, to Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej wady. Po zgłoszeniu wad Wykonawca ma obowiązek usunięcia ich w terminie maksymalnym 5 dni.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz gotowości do dokonania odbioru usuniętych wad. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru wykonanych prac w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, to Zamawiający może wyznaczyć osobę trzecią do usunięcia wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie wypłacone osobie innego Wykonawcy za usunięcie wad pomniejsza kwotę zatrzymaną tytułem zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy.

7. W przypadku wykonania przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji usunięcia zgłoszonych wad, termin gwarancji w zakresie usuniętych wad wydłuża się o okres od daty zgłoszenia wady do daty jej usunięcia.

8. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy.

9. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, może on żądać od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady przedmiotu niniejszej Umowy.

§10

KARY UMOWNE

1. Zamawiający nalicza Wykonawcy karę umowną:

a) za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1 § 3 niniejszej Umowy;

b) za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad i usterek zgłoszonych przy odbiorach dokonywanych przez Zamawiającego na podstawie §7 niniejszej Umowy, jak również za opóźnienie w terminowym usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,5 % wartości   przedmiotu umowy netto,

c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub nieuzasadnionego odstąpienia od niniejszego Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w ust. 1 §3 niniejszej Umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 §3 niniejszej Umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego lub w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

3. Roszczenia z tytuł kar umownych są niezależne od siebie.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca musi wyrazić zgodę.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku, gdy zapłacone kary umowne mają niższą wartość.

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na obowiązki Stron wobec siebie.

§11

UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, stanowiących realizację prac objętych niniejszą Umową. Polisa ta powinna być ważna przez okres trwania niniejszej Umowy (dopuszcza się przedstawienie następujących po sobie polis rocznych) z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania Umowy kopię polisy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz każdorazowo przekazywać ją w terminie 7 dni od dnia jej wznowienia.

§12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawca odpowiada za swoje działania i zaniechania, za dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych, jak i nałożonych w trybie administracyjnym, oraz za pracujących na jego rzecz przy realizacji niniejszej Umowy, w szczególności pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, inżynierów, projektantów oraz ich pomocników i przedstawicieli.

2. Jeżeli właściwe urzędy wydadzą Zamawiającemu zakaz prowadzenia prac budowlanych, albo prace objęte niniejszą Umową nie będą mogły być wykonane lub ukończone z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności, Wykonawca nie ma roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za jeszcze niezrealizowane świadczenia i prace, jak również o zwrot utraconych w tym zakresie   korzyści.

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy jeżeli:

a) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo ogłosi on otwarcie likwidacji lub rozwiązanie firmy, bądź też złożony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postępowania naprawczego, o ile nie stoi to w sprzeczności z treścią ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze lub Pro restrukturyzacyjne;

b) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy przez okres kolejnych 14 dni,

c) Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z niniejszą Umową lub też będzie go wykonywał nienależycie, w tym w szczególności naruszy obowiązki określone w §5 niniejszej Umowy,

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z niniejszą Umową wraz z załącznikami, przepisami technicznymi, bądź innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiający wzywa Wykonawcę do natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z wymogami. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do tego nakazu, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy bez ujemnych skutków dla siebie z jednoczesnym wyegzekwowaniem należnych mu sankcji prawno-finansowych od Zamawiającego jeżeli:

a) Zamawiający nie dokona płatności i uregulowania wymagalnych kwot przez okres dłuższy niż 90 dni od daty terminu płatności określonego w fakturze, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego i udzieleniu mu dodatkowego 30 -dniowego terminu do wykonania płatności.

6. Odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od niniejszej Umowy.

7. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązania niniejszej Umowy za porozumieniem, Strony obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 21 dni od odstąpienia od niniejszej Umowy, bądź jej rozwiązania, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień, w którym niniejsza Umowa przestała obowiązywać wraz dokonaniem ich ostatecznego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym dla potrzeb rozliczenia przedmiotu niniejszej Umowy. W powyższym protokole Strony przedłożą zestawienie swoich wzajemnych roszczeń;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od niniejszej Umowy;

c) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14  dni od daty ustania obowiązywania niniejszej Umowy, usunie z terenu, na którym realizowany był przedmiot niniejszej Umowy, wszelkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do których przysługuje mu prawo dysponowania nimi;

d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty i atesty użytych materiałów oraz wymagane prawem protokoły odbioru instalacji oraz dokumentację powykonawczą w zakresie wykonanych prac.

8. Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część przedmiotu niniejszej Umowy, która została wykonana do dnia ustania obowiązywania niniejszej Umowy, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do ich jakości;

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu przedmiotowej umowy. Podstawę rozliczenia (zapłaty należnego wynagrodzenia) – z uwzględnieniem zasad zapłaty wynagrodzenia z §3 niniejszej Umowy – stanowić będą stawki przewidziane przez Wykonawcę w kosztorysie załączonym do oferty;

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany był przedmiot niniejszej Umowy.

§13

OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY UMOWY

1. Wykonawcę  reprezentują następujące osoby:

a) …………………………

b)  ………………………..

2. Zamawiającego  reprezentują następujące osoby:

a) ……………………………, tel. ……………………, e-mail: …………………………………

3. Wymienione osoby są uprawnione do nadzoru, koordynacji i kierowania realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, sporządzania i podpisywania protokołów odbioru robót.

4. W ramach wykonywania niniejszej Umowy, Strony będą posługiwać się ww. adresami e-mail.

5. Zmiana, w tym dodanie osób reprezentujących Strony, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wymaga powiadomienia drugiej Strony na piśmie.

§14

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub niniejsza Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszej Umowy. Zamiast nieważnych postanowień lub jako wypełnienie luki, obowiązywać będzie odpowiednia regulacja ustawowa, która – jeżeli to tylko dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

§15

ZMIANA UMOWY

Przewiduje się możliwość zmiany niniejszej Umowy, w szczególności: w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, w tym: także spowodowane dostarczeniem materiałów.

2. Wystąpienia zmian w przepisach prawnych lub normach lub ich interpretacji podatkowej mających wpływ na zakres, cenę lub wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w tym także zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług,

3. Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności wpływających na terminy wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, a w tym związanych z instalacją maszyn.

§16

INNE POSTANOWIENIA UMOWNE

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu robót stanowiących jej przedmiot.

2. Porozumienia dodatkowe, uzupełnienia i zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy również zniesienia obowiązku dochowania formy pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

4. W przypadku wątpliwości co do zakresu zleconych przez Zamawiającego robót, Strony ustalają, że należy je rozpatrywać w oparciu o dokumenty w następującej kolejności:

a) Protokół zakresu zmian prac będących przedmiotem zamówienia z opisem rozwiązań zamiennych i alternatywnych przyjętych przez Strony w stosunku do dokumentacji projektowej i specyfikacji;

b) Specyfikacje materiałowe oraz wykonania i odbioru robót;

c) Projektowa dokumentacja wykonawcza;

d) Kosztorysy ofertowe uzupełnione przez Wykonawcę w zakresie cen jednostkowych i niektórych materiałów;

5. W rozumieniu niniejszej Umowy, siła wyższa jest to zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej staranności Stron, uznane za siłę wyższą przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, który należało wziąć pod uwagę podczas zawierania niniejszej Umowy, nie będzie uznawany za okoliczności siły wyższej. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwają dłużej niż miesiąc, Strony podejmą decyzję, co do możliwości dalszej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, bądź jej zakończenia.

6. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla Zamawiającego.

7. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

8. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie    ofertowe nr 1/01/2017 z 10.02.2017r.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału   w postepowaniu.

Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna.

Załącznik nr 5 – Ślepy kosztorys ofertowy.

Dokumentacja projektowa